บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง
[bookmark: _GoBack]1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 โดยการก่อสร้างเป็นสนามกีฬาขนาดพื้นที่กว้าง 47.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,149.00 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	550,000
	หมู่ที่ 7 
บ้านเขาจันทร์
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยกลางใจ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยกลางใจ หมู่ที่ 2 โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 300.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
	738,000
	หมู่ที่ 2
บ้านห้วยทับมอญ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหลังวัดสีระมันออกบ้านค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหลังวัดสีระมันออกบ้านค่าย หมู่ที่ 4 โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 300.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
	1,120,000
	หมู่ที่ 4
บ้านสีระมัน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	ขยายท่อบล็อกซอยบ้านค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อบล็อกซอยบ้านค่าย หมู่ที่ 4  โดยการขยายท่อบล็อกขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 แถว ยาว 8.00 เมตร
	400,000
	หมู่ที่ 4 
บ้านสีระมัน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนายนรินทร์ - นายเสมา (แขก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนายนรินทร์-นายเสมา (แขก) หมู่ที่ 2,4 โดยการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิดเสาสูง 9.00 เมตร แบบด้านเดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น
	350,000
	หมู่ที่ 2
บ้านห้วยทับมอญ หมู่ที่ 4
บ้านสีระมัน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก ซอยตัวอย่าง - ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหลัก ซอยตัวอย่าง – ซอย 2 หมู่ที่ 7 โดยการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิดเสาสูง 9.00 เมตร แบบด้านเดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น
	287,000
	หมู่ที่ 7
บ้านเขาจันทร์
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตสายซอย หมู่ที่ 7 โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 800.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
	1,990,000
	หมู่ที่ 7 
บ้านเขาจันทร์
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง
	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลงในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ภายในเขตตำบลห้วยทับมอญ
	300,000
	หมู่ที่ 1-8
ตำบลห้วยทับมอญ 
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.2 แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
	เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปาของระบบน้ำประปาที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทับมอญ
	30,000
	หมู่ที่ 1-8
ตำบลห้วยทับมอญ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6
